Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: Горненского городского поселения «Развитие транспортной системы» отчетный период 9 месяцев 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Горненского городского поселения» | Глава Администрации Горненского городского поселения Корчагин П.Ю. специалист первой категории Кононова Е.О. | Х | Х | Х | 2930,9 | 2930,9 | 1207,2 | 1723,7 по фактически сложившимся расходам |
| 2 | Основное Мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава Администрации Горненского городского поселения Корчагин П.Ю. специалист первой категории Кононова Е.О. | Проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега, скашивание травы на обочинах дорог, очистка проезжей части дорог и обочин, грейдирование дорог). | 01.01.2023 | 30.09.2023 | 2780,9 | 2780,9 | 1207,2 | 1573,7 по фактически сложившимся расходам |
| 3 | Основное Мероприятие 1.2 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава Администрации Горненского городского поселения Корчагин П.Ю. специалист первой категории Кононова Е.О. | - | 01.01.2023 | 30.09.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Основное Мероприятие 1.5 «Оценка муниципального имущества, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности Горненского городского поселения» | Глава Администрации Горненского городского поселения Корчагин П.Ю. специалист первой категории Кононова Е.О. | Выполнение комплексных работ по изготовлению технических планов внутрипоселковых дорог | 01.01.2023 | 30.09.2023 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 по фактически сложившимся расходам |
| 5 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Глава Администрации Горненского городского поселения Корчагин П.Ю. специалист первой категории Кононова Е.О. | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Горненского городского поселения» | Глава Администрации Горненского городского поселения Корчагин П.Ю. специалист первой категории Кононова Е.О. | Х | Х | Х | 240,0 | 240,0 | 180,0 | 60,0 по фактически сложившимся расходам |
| 7 | Основное Мероприятие 2.1. «Организация дорожного движения» | Глава Администрации Горненского городского поселения Корчагин П.Ю. специалист первой категории Кононова Е.О. | - | 01.01.2023 | 30.09.2023 | 240,0 | 240,0 | 180,0 | 60,0 по фактически сложившимся расходам |
| 8 | Основное Мероприятие 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | Глава Администрации Горненского городского поселения Корчагин П.Ю. специалист первой категории Кононова Е.О. | Проведение агитационных бесед по пропаганде дорожного движения среди населения, оформление тематических материалов | 01.01.2023 | 30.09.2023 | - | - | - | - |
| 9 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Глава Администрации Горненского городского поселения Корчагин П.Ю. специалист первой категории Кононова Е.О. | Среди населения проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Итого по муниципальной программе | Х | X | X | X | 3170,9 | 3170,9 | 1387,2 | 1783,7 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Горненского городского поселения- Администрации Горненского городского поселения Корчагин П.Ю. специалист первой категории Кононова Е.О | X | X | X | 3170,9 | 3170,9 | 1387,2 | 1783,7 |

Глава Администрации

Горненского городского

поселения                                                                                                                                                           П.Ю. Корчагин