ПРОЕКТ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРНЕНСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___.03.2015 	                                                       № ____                                        р.п. Горный

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Горненского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Горненского городского поселения от 09.09.2013 № 109 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горненского городского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Горненское городское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Горненского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2015 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Горненское городское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Горненского

городского поселения                                                             Н.А. Колесников

Приложение

к постановлению

Администрации

Горненского

городского поселения

от ___.03.2016 № ___

Отчет о реализации муниципальной программы

Горненского городского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

за 2015 г.

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» была утверждена постановлением Администрации Горненского городского поселения от 25.10.2013 № 125.

Основной целью муниципальной программы является повышение качества  надежность предоставления жилищно-коммунальных услуг населению и качественное благоустройство населенных пунктов на территории Горненского городского поселения.

Для реализации поставленной цели выделяются следующие задачи программы:

- повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов;

- обеспечение населения питьевой водой,  соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;

- организация уличного освещения;

- развитие коммунальной инфраструктуры;

- улучшения экологической обстановки на территории городского поселения;

- создание комфортной среды проживания на территории поселения;

- стимулирование и развитие организации прочих мероприятий по благоустройству территории поселения;

- разработка правовых и методологических механизмов переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу;

- формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу.

В 2015 году для повышения уровня благоустройства территории, комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены:

- 2 общественных субботника;

Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ  были приведены в порядок памятники, территории спортивных и детских площадок. Выполнена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования, обследование и дезинфекция колодцев. Проводилась работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. Была организована работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора. Произведено техническое обслуживание сетей уличного освещения.

На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, о необходимости очистки придворовых территорий от мусора. На информационных стендах размещаются объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки о содержании придворовых территорий в порядке, необходимости устранения нарушений.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы.

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществлялась  в соответствии с планом реализации утвержденным Распоряжением Администрации Горненского городского поселения от 27.11.2014 № 63.

Для достижения намеченных целей программы предусматривалась реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1 «Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам, собственникам жилья, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов».

Основное мероприятие 1.2; «Содержание и ремонт объектов жилищного хозяйства». Приведение технического состояния многоквартирных домов в соответствии с нормативными требованиями.

Основное мероприятие 1.3; «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства, оформление технической документации». Повышение удовлетворенности населения Горненского городского поселения уровнем коммунального обслуживания; планировалось произвести ремонт водопроводной линии во втором полугодии 2015 года выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.4; «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства». Информация по вопросам ЖКХ размещена на стендах поселения.

Основное мероприятие 1.5; «Иные мероприятия в области коммунального хозяйства».

Основное мероприятие 1.6; «Иные мероприятия в области жилищного хозяйства».

Основное мероприятие 1.7; «Мероприятия по текущему  ремонту водопроводных сетей в р.п. Горный».Произведен текущий ремонт водопроводных сетей в р.п. Горный, выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения». Работы по техническому обслуживанию сетей уличного освещения выполнены в полном объеме.

Основное мероприятие 2.2 «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» исполнено полном объеме, были организованы субботники по уборке территории поселения.

Основное мероприятие 2.3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» С целью повышения уровня благоустройства территории поселения заключены 5 срочных трудовых договоров на покос травы и благоустройству мест захоронения. исполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 2.4 «Информирование населения по вопросам благоустройства» исполнено в полном объеме. Информация по вопросам благоустройства размещена на стендах поселения.

Основное мероприятие 2.5 «Обрезка аварийно-опасных деревьев».

Основное мероприятие 2.6 «Строительство детской площадки по ул. Центральная» не выполнено в полном объеме в связи с отсутствием доходной части бюджета поселения.

Раздел 3.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

На ход реализации муниципальной программы оказали влияние следующие факторы:
- неплатежеспособность отдельной категории граждан;
- изменений налогооблагаемой базы.
        В связи с этим по итогам 2015 года произошло изменение плановых назначений отдельных мероприятий программы.

Раздел 4.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований

на реализацию муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2015 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 1019,2 тыс. руб., фактически израсходовано –1018,8 тыс. руб. (99,9%).

По подпрограмме 1 «Развитие жилищно- коммунального хозяйства Горненского городского поселения » израсходовано 399,0 тыс. руб. при плане 398,8 тыс. руб. (99,9%).

По подпрограмме 2 «Благоустройство территории Горненского городского поселения»израсходовано 620,2 тыс. руб. при плане 620,2 тыс. руб. (100%).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2015 год также приведены в таблице № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы за 2015 год.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).
           Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2015 год с обоснованием отклонений представлены в таблице № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6.

Информация о внесенных изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2015 года в муниципальную программу пять раз были внесены изменения, утвержденные постановлениями Администрации Горненского городского поселения  от 25.02.2015 №9, от 15.04.2015 №36, от 29.06.2015 №63/1, от 23.07.2015 №73, от 03.09.2015 №98/1, от 13.10.2015 №111, от 10.12.2015 № 139.

Внесение изменений обусловлено необходимостью:
- приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствие с Решением Собрания депутатов Горненского городского поселения от 25.12.2014 №85 «О бюджете Горненского городского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».;
- уточнения показателей (индикаторов) муниципальной программы в связи с уточнением ресурсного обеспечения муниципальной программы;
- изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с изменениями по показателям расходов бюджета поселения на 2016 и 2017 годы и проектом показателей расходов бюджета поселения на 2018 год;

Раздел 7.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы, в том числе бюджетной эффективности

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно соответствующей методике оценки.
Оценка эффективности осуществлена на основе сопоставления:
1) фактических и планируемых значений целевых индикаторов муниципальной программы;
2) фактических и планируемых объемов расходов бюджета поселения на реализацию муниципальной программы;
3) числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации муниципальной программы.
          Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы в 2015 году, составлял 1019,2 тыс. рублей. Исполнение указанных расходов по итогам 2015 года составило 1018,8 тыс. рублей, или 99,9 процентов.
          В ходе проведения оценки бюджетной эффективности установлено, что при реализации муниципальной программы достигнуты заданные результаты с использованием наименьшего объема средств. Вместе с тем все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.
           Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Горненского городского поселения.

Раздел 8.

Результаты реализации мер муниципального правового регулирования

Реализация мер правового регулирования в 2015 году не предусмотрена.

Раздел 9.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2016 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.
Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Таблица 1

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию

муниципальной программы за 2015 г.

| Статус муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, (тыс. руб.) предусмотренных | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» | всего | 1019,2 | 1019,2 | 1018,8 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 1019,2 | 1019,2 | 1018,8 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Горненского городского поселения» | всего | 399,0 | 399,0 | 398,8 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 399,0 | 399,0 | 398,8 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным или иным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1. 2 «Содержание и ремонт объектов жилищного хозяйства» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства оформление технической документации | всего | 211,4 | 211,4 | 211,4 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - |  | - |
|  | бюджет поселения | 211,4 | 211,4 | 211,4 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5 «Иные мероприятия в области коммунального хозяйства» | всего | 57,2 | 57,2 | 57,1 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 57,2 | 57,2 | 57,1 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.6 «Иные мероприятия в области жилищного хозяйства» | всего | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.7 Текущий ремонт водопроводных сетей в п. Горный | всего | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Горненского городского поселения» | всего | 620,2 | 620,2 | 620,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 620,2 | 620,2 | 620,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения | всего | 387,4 | 387,4 | 387,3 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 387,4 | 387,4 | 387,3 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых | всего | 48,1 | 48,1 | 48,1 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 48,1 | 48,1 | 48,1 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования, кадастровые работы | всего | 184,7 | 184,7 | 184,6 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 184,7 | 184,7 | 184,6 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 «Информирование население по вопросам благоустройства» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.5 Обрезка аварийно-опасных деревьев | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.6 Строительство детской площадки ул. Центральная | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |

Таблица 2

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 1. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | - | 90,0 | 93,0 | Увеличение уровня износа коммунальной инфраструктуры на 3% связано с отсутствием капитального ремонта и замены труб |
| 2. | Доля жителей, обеспеченных питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами | процентов | - | 80,0 | 80,0 | - |
| 3. | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения | процентов | - | 100,0 | 100,0 | - |
| 4. | Доля граждан, реализовавших свое право на переселение из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу, в благоустроенные жилые помещения | процентов | - | - | - | - |
| 5 | Доля ликвидированного жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащего сносу | процентов | - | 0,0 | 0,0 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Горненского городского поселения» |
| 1.1. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения | процентов | - | 80,0 | 80,0 | - |
| 1.2. | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | - | 90,0 | 93,0 | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Горненского городского поселения» |
| 2.1. | Доля жителей, охваченных услугами по вывозу мусора | процентов | - | 80,0 | 82,9 | - |
| 2.2. | Количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведен ремонт | единиц | - | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.3. | Площадь убранных от сорной и карантинной растительности территорий | кв.м | - | 38 500 | 40 000 | В связи с невыполнением доходной части бюджета |
| 2.4 | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения | процентов | - | 100,0 | 100,0 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.