Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: Горненского городского поселения «Развитие транспортной системы» отчетный период 6 месяцев 2016 г.

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель,
соисполнитель, участник

(должность/ ФИО)	Результат

реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала
реализации
Фактическая дата окончания
реализации,
наступления
контрольного
события	Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.руб.	Заключено
контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб.
Объемы неосвоенных средств и причины их неосвое ния
предусмотрено

муниципальной программой	предусмотрено бюджетной росписью	факт на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Горненского городского поселения»	специалист первой категории Кононова Е.О. (Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.)	Х	Х	Х	523,2	523,2	10,2	10,2	513,0

по фактически сложившимся расходам
2	Основное Мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	специалист первой категории Кононова Е.О. (Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.)	содержание сети автомобильных дорог в полном объеме, в том числе включающая в себя обкос, очистку внутрипоселковых дорог	1 января 2016 г.	30 июня 2016 г.	263,1	263,1	10,2	10,2	252,9

по фактически сложившимся расходам
3	Контрольное событие муниципальной
программы 1.1.	специалист первой категории Кононова Е.О. (Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.)	содержание сети автомобильных дорог в полном объеме, в том числе включающая в себя обкос, очистку внутрипоселковых дорог	Х	30 июня 2016 г.	Х	X	X	Х	Х
4	Основное

Мероприятие 1.2

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	специалист первой категории Кононова Е.О. (Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.)	Выявление автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям	1 января 2016 г.	30 июня 2016 г.	60,0	60,0	0,0	0,0	60,0

по фактически сложившимся расходам
5	Контрольное событие муниципальной
программы 1.2.	специалист первой категории Кононова Е.О. (Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.)	Выявление автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям	Х	30 июня 2016 г.	Х	X	X	Х	Х
6	Основное Мероприятие 1.3 Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.	специалист первой категории Кононова Е.О. (Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.)	Подготовка документации для содержания, отсыпки, ямочного ремонта автомобильных дорог с твердым покрытием	1 января 2016 г.	30 июня 2016 г.	80,1	80,1	0,0	0,0	80,1

по фактически сложившимся расходам
7	Контрольное событие муниципальной
программы 1.3.	специалист первой категории Кононова Е.О. (Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.)	Содержание, отсыпка, ямочный ремонт автомобильных дорог с твердым покрытием	Х	30 июня 2016 г.	Х	X	X	Х	Х
8	Основное Мероприятие 1.4 Иные мероприятия в сфере дорожной деятельности	специалист первой категории Кононова Е.О. (Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.)	Заключение соглашения о взаимодействии и сотрудничестве с «Южное УГАДН» и «МО МВД России «Красносулинский»	1 января 2016 г.	30 июня 2016 г.	-	-	-	-	-
9	Контрольное событие муниципальной
программы 1.4.	специалист первой категории Кононова Е.О. (Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.)	Для обеспечения безопасности в сфере дорожной деятельности заключение трех стороннего соглашения.	Х	30 июня 2016 г.	Х	X	X	Х	Х
10	Основное Мероприятие 1.5 Оценка муниципального имущества, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности Горненского городского поселения	специалист первой категории Кононова Е.О. (Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.)	оформление технической документации на автомобильные дороги	1 января 2016 г.	30 июня 2016 г.	120,0	120,0	0,0	0,0	120,0

по фактически сложившимся расходам
11	Контрольное событие муниципальной
программы 1.5.	специалист первой категории Кононова Е.О. (Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.)	оформление технической документации на автомобильные дороги	Х	30 июня 2016 г.	Х	X	X	Х	Х
12	Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Горненского городского поселения»	специалист первой категории Кононова Е.О. (Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.)	Х	Х	Х	73,9	73,9	0,0	0,0	73,9

по фактически сложившимся расходам
13	Основное

Мероприятие 2.1.

Организация дорожного движения	специалист первой категории Кононова Е.О. (Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.)	Подготовка документации к изготовлению дорожных знаков.	1 января 2016 г.	30 июня 2016 г.	73,9	73,9	0,0	0,0	73,9

по фактически сложившимся расходам
14	Контрольное событие муниципальной
программы 2.1.	специалист первой категории Кононова Е.О. (Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.)	Подготовка документации к изготовлению дорожных знаков.	Х	30 июня 2016 г.	Х	Х	Х	Х	Х
15	Основное

Мероприятие 2.2.

Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами	специалист первой категории Кононова Е.О. (Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.)	Снижение уровня нарушения правил дорожного движения среди целевых групп участников дорожного движения	1 января 2016 г.	30 июня 2016 г.	-	-	-	-	-
16	Контрольное событие
программы 2.2	специалист первой категории Кононова Е.О. (Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.)	Проведение разъяснительной работы по повышению безопасности дорожного движения	Х	30 июня 2016 г.	X	Х	X	X	Х
17	Итого по муниципальной программе	Х	X	X	X	597,1	597,1	10,2	10,2	586,9

по фактически сложившимся расходам
Ответственный исполнитель муниципальной программы

Администрации Горненского городского поселения	X	X

X	-

-

-

-

-

Глава Горненского городского поселения Н.А.Колесников

Admin

2014-07-10