РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРНЕНСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2015 	                                                       № 30                                           р.п. Горный

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Горненского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Горненского городского поселения от 09.09.2013 № 109 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горненского городского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Горненское городское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Горненского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2014 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Горненское городское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Горненского

городского поселения                                                             Н.А. Колесников

Приложение

к постановлению

Администрации

Горненского

городского поселения

от 31.03.2015 № 30

Отчет о реализации муниципальной программы

Горненского городского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

за 2014 г.

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» была утверждена постановлением Администрации Горненского городского поселения от 25.10.2013 № 125.

Основной целью муниципальной программы является повышение качества  надежность предоставления жилищно-коммунальных услуг населению и качественное благоустройство населенных пунктов на территории Горненского городского поселения.

Для реализации поставленной цели выделяются следующие задачи программы:

- повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов;

- обеспечение населения питьевой водой,  соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;

- организация уличного освещения;

- развитие коммунальной инфраструктуры;

- улучшения экологической обстановки на территории городского поселения;

- создание комфортной среды проживания на территории поселения;

- стимулирование и развитие организации прочих мероприятий по благоустройству территории поселения;

- разработка правовых и методологических механизмов переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу;

- формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу.

В 2014 году для повышения уровня благоустройства территории, комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены:

- 2 общественных субботника;

Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ  были приведены в порядок памятники, территории спортивных и детских площадок. Выполнена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования, обследование и дезинфекция колодцев. Проводилась работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. Была организована работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора. Произведено техническое обслуживание сетей уличного освещения.

На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, о необходимости очистки придворовых территорий от мусора. На информационных стендах размещаются объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки о содержании придворовых территорий в порядке, необходимости устранения нарушений.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы.

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществлялась  в соответствии с планом реализации утвержденным Распоряжением Администрации Горненского городского поселения от 28.10.2013 № 26.

Для достижения намеченных целей программы предусматривалась реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1 «Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам, собственникам жилья, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов». Приведение технического состояния многоквартирных домов в соответствии с нормативными требованиями запланировано на 2015 год.

Основное мероприятие 1.2; «Содержание и ремонт жилищного хозяйства». Приведение технического состояния многоквартирных домов в соответствии с нормативными требованиями, запланированное на второе полугодие 2014 г. не выполнено в полном объеме в связи с отсутствием доходной части бюджета поселения.

Основное мероприятие 1.3; «Содержание и ремонт жилищного хозяйства». Повышение удовлетворенности населения Горненского городского поселения уровнем коммунального обслуживания; планировалось произвести ремонт водопроводной линии во втором полугодии 2014 года не выполнено в полном объеме в связи с отсутствием доходной части бюджета поселения.

Основное мероприятие 1.4; «Иные мероприятия в области коммунального хозяйства».

Основное мероприятие 1.5; «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства». Информация по вопросам ЖКХ размещена на стендах поселения.

Основное мероприятие 1.6; «Иные мероприятия в области жилищного хозяйства». Выполнение комплекса кадастровых работ в отношении земельного участка под жилой дом по ул. Соцтруда д. 9. Выполнен в полном объеме.

Основное мероприятие 2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения». Работы по техническому обслуживанию сетей уличного освещения выполнены в полном объеме.

Основное мероприятие 2.2 «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» исполнено полном объеме, было организовано 5 субботников по уборке территории поселения.

Основное мероприятие 2.3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» С целью повышения уровня благоустройства территории поселения заключены 5 срочных трудовых договоров на покос травы и благоустройству мест захоронения. исполнено не в полном объеме.

Основное мероприятие 2.4 «Информирование населения по вопросам благоустройства» исполнено в полном объеме. Информация по вопросам благоустройства размещена на стендах поселения.

Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм в 2014 году приведены в Таблице 2 к настоящему отчету.

Раздел 3.

Результаты реализации мер муниципального

и правового регулирования.

Меры правового регулирования в жилищно-коммунальной сфере, относящиеся к компетенции Администрации Горненского городского поселения в 2014 году не предусматривались.

Раздел 4.

Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2014 году по плану составил 976,2 тыс. руб., израсходовано 790,5 тыс. руб. (80,9 %); в том числе за счет средств областного бюджета фактических расходов не было; за счет средств бюджета поселения план – 976,2 тыс. руб. израсходовано 790,5 тыс. руб. (80,9 %).

По подпрограмме 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Горненского городского поселения» план – 392,5 тыс.руб.; израсходовано фактически -  206,9 тыс. руб.  (52,7%).

По подпрограмме 2 «Благоустройство территории Горненского гродского поселения» израсходовано 583,6 тыс. руб., плановые значения – 583,7 тыс. руб. (99,9%).

Сведения об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы  отражены в Таблице 3 настоящего отчета.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2014 году было запланировано достижение шести показателей (индикаторов).

По 2 показателям фактические значения соответствуют плановым.

Показатель «Уровень износа коммунальной инфраструктуры» увеличился на 3,0 % по сравнению с плановым и составил 93,0 %, так как капитальный ремонт и замена труб не проводились, происходит увеличение износа от непрерывной эксплуатации.

Показатель «Доля жителей, обеспеченных питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами» равен 80,0 %,  соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, по причине засушливого периода.

Фактический показатель «Доля жителей, охваченных услугами по вывозу мусора» равен 82,9 %, при плановом – 80,0 %,

Фактический показатель «Количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведен ремонт» равен 0, при плановом – 0.

Фактический показатель «Площадь убранных от сорной и карантинной растительности территорий» равен 38 500 м2, при плановом – 40 000 м2. Из-за невыполнения доходной части бюджета поселения не удалось охватить всю запланированную территорию.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Раздел 6.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2014 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Горненского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»:

1. Постановление Администрации Горненского городского поселения от 26.02.2014 № 12 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Горненского городского поселения от 25.10.2013 № 125 «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Горненского городского поселения от 26.12.2013 № 50 «О бюджете Горненского городского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

2. Постановление Администрации Гореннского городского поселения от 01.04.2014 № 35 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Горненского городского поселения от 25.10.2013 № 125 «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Горненского городского поселения от 26.12.2013 № 50 «О бюджете Горненского городского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

3. Постановление Администрации Гореннского городского поселения от 11.06.2014 № 65 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Горненского городского поселения от 25.10.2013 № 125 «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Горненского городского поселения от 26.12.2013 № 50 «О бюджете Горненского городского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

4. Постановление Администрации Горненского городского поселения от 24.10.2014 № 103 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Горненского городского поселения от 25.10.2013 № 125 «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Горненского городского поселения от 26.12.2013 № 50 «О бюджете Горненского городского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

5.  Постановление Администрации Гореннского городского поселения от 27.10.2014 № 107 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Горненского городского поселения от 25.10.2013 № 125 «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Горненского городского поселения от 26.12.2013 № 50 «О бюджете Горненского городского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

Раздел 7.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы производилась на условиях софинансирования  бюджета поселения. Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Горненского городского поселения приведена Таблице  5 к настоящему отчету.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм,  степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и  общей эффективности и результативности муниципальной программы.

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась по утвержденной методике:

1) степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной  программы в целом;

2) степени реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

3) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения.

Критерий «Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и  муниципальной  программы в целом» рассчитывался по формуле по каждому показателю:

Фi

Ci = ---- ,

Пi

где:

Сi - степень достижения i - показателя муниципальной  программы (процентов);

Фi - фактическое значение показателя;

Пi - установленное муниципальной  программой целевое значение показателя.

Значение показателя Сi должно быть больше либо равно единице.

С1 = 93 / 90 = 1,03

С2 = 80 / 80 = 1

С3 = 100 / 100 = 1

С1.1 = 80 / 80 = 1

С1.2 = 93/90=1,03

С1.3 = 82,9 / 80 = 1,04

С2.1 = 38,5 / 40 = 0,96

С2.2 = 100 / 100 = 1

Критерий «Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)» проводится по формуле:

ΣСi

Р = ------    х    100 %,

n

где:

Р - результативность реализации муниципальной  программы (процентов);

n - количество показателей муниципальной  программы.

Р = (1,03+1+1+0,3+1+1,03+1,04+0,96+1+0,3) / 8 х 100 % = 100,75 %

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной  программы и эффективности использования средств  бюджета поселения производился по следующей формуле:

ФРi

П = -------  х    100%,

ЗРi

где:

П - полнота использования бюджетных средств;

ФР - фактические расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы в соответствующем периоде;

ЗР - запланированные бюджетом поселения расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде.

П = 790,5 / 976,2 х 100 % = 80,9 %

Так как значение показателя результативности Р меньше 80%, а значение показателя полноты использования бюджетных средств П меньше 100%, то степень соответствия фактических затрат бюджета поселения на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная.

Расчет эффективности использования средств бюджета поселения на реализацию муниципальной программы производился по следующей формуле:

П

Э = ----   ,

Р

где:

Э - эффективность использования средств бюджета поселения;

П - показатель полноты использования бюджетных средств;

Р - показатель результативности реализации муниципальной  программы.

Э = 80,9 / 100,75 = 0,8

Так как значение показателя эффективности использования средств бюджета поселения Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая.

В результате проведения оценки эффективности установлено, что  реализация муниципальной программы в 2014 году по степени  достижения целей и решения задач оценивается как удовлетворительная.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Распоряжением Администрации Горненского городского поселения от 27.11.2014 № 63 утвержден план реализации муниципальной программы на 2015 год.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 1. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | - | 90,0 | 93,0 | Увеличение уровня износа коммунальной инфраструктуры на 3% связано с отсутствием капитального ремонта и замены труб |
| 2. | Доля жителей, обеспеченных питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами | процентов | - | 80,0 | 80,0 | - |
| 3. | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения | процентов | - | 100,0 | 100,0 | - |
| 4. | Доля граждан, реализовавших свое право на переселение из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу, в благоустроенные жилые помещения | процентов | - | - | - | - |
| 5 | Доля ликвидированного жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащего сносу | процентов | - | 0,0 | 0,0 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Горненского городского поселения» |
| 1.1. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения | процентов | - | 80,0 | 80,0 | - |
| 1.2. | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | - | 90,0 | 93,0 | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Горненского городского поселения» |
| 2.1. | Доля жителей, охваченных услугами по вывозу мусора | процентов | - | 80,0 | 82,9 | - |
| 2.2. | Количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведен ремонт | единиц | - | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.3. | Площадь убранных от сорной и карантинной растительности территорий | кв.м | - | 38 500 | 40 000 | В связи с невыполнением доходной части бюджета |
| 2.4 | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения | процентов | - | 100,0 | 100,0 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Горненского городского поселения» |
| 1.2 | Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов жилищного хозяйства» | Специалист первой категории Нагорная Н.В. (Глава поселения Колесников Н.А.) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | - | - | Повышение удовлетво- ренности населения Горненского городского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | - | отсутствие денежных средств в бюджете поселения не позволило реализовать данное мероприятие |
| 1.3 | Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов коммунального » | Специалист первой категории Нагорная Н.В. (Глава поселения Колесников Н.А.) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | повышение уровня удовлетворенности населения Горненского городского поселения уровнем коммунального обслуживания; произвести ремонт водопроводной линии | Произведен частичный ремонт водопровода | отсутствие денежных средств в бюджете поселения не позволило реализовать мероприятие в полном объеме |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Благоустройство территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения»1. |
| 1.4 | Основное мероприятие «Иные мероприятия в области коммунального хозяйства» | Специалист первой категории Нагорная Н.В. (Глава поселения Колесников Н.А.) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | - | - | отсутствие денежных средств в бюджете поселения не позволило реализовать данное мероприятие в полном объеме |
| 1.6 | Основное мероприятие «Иные мероприятия в области в области жилищного хозяйства» | Специалист первой категории Нагорная Н.В. (Глава поселения Колесников Н.А.) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | Выполнение комплекса кадастровых работ в отношении земельного участка под жилой дом по ул. Соцтруда 9, согласно договора №64 от 17.10.2013 г. | - | Мероприятия выполнены в полном |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Благоустройство территории Горненского городского поселения» |
| 2.1 | Основное мероприятие «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Специалист первой категории Нагорная Н.В. (Глава поселения Колесников Н.А.) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | Оплата за электроэнергию уличного освещения по договору электроснабжения №8130 от 31.12.2013 г. | Повышение уровня благоустройства территории поселения | Мероприятия выполнены в полном объеме |
| 2.3 | Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов общего пользования, кадастровые работы» | Специалист первой категории Нагорная Н.В. (Глава поселения Колесников Н.А.) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | Повышение уровня благоустройства территории поселения | Заключены 5 срочных трудовых договора на покос травы и работы по благоустройству мест захоронения | Мероприятия не выполнены в полном объеме в связи с отсутствием средств в бюджете |

Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» | всего | 976,2 | 790,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 976,2 | 790,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Горненского городского поселения» | всего | 392,5 | 206,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 392,5 | 206,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным или иным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 2 | «Содержание и ремонт объектов жилищного хозяйства хозяйства» | всего | 139,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 139,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства | всего | 240,0 | 198,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 240,0 | 198,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 | «Иные мероприятия в области коммунального хозяйства» | всего | 10,0 | 5,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 10,0 | 5,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.5 | «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.6 | «Иные мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства» | всего | 3,5 | 3,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 3,5 | 3,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Благоустройство территории Горненского городского поселения» | всего | 583,7 | 583,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 583,7 | 583,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Оплата за электроэнергию уличного освещения по договору электроснабжения №8103 от 31.12.2013 г.» | всего | 526,2 | 526,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 526,2 | 526,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования, кадастровые работы | всего | 57,5 | 57,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 57,5 | 57,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 | «Информирование население по вопросам благоустройства» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |

Таблица 4

| Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Горненского городского поселения в отчетном году «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» |  |
| --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Основное мероприятие: «Содержание и ремонт объектов жилищного хозяйства» | - 7,5 | Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований | Постановление Администрации Гореннского городского поселения от 27.10.2014 № 107 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Горненского городского поселения от 25.10.2013 № 125 «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство». |
| Основное мероприятие: «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования, кадастровые работы» | + 7,5 |  |  |
| ВСЕГО: | - |  |  |