Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы :Горненского городского поселения «Развитие транспортной системы» отчетный период первое полугодие 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Горненского городского поселения» |
| 1 | Основное мероприятие |  |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Н.В. Нагорная специалист первой категории (Глава Горненского городского поселения Н.А. Колесников) | Заключен контракты по содержанию автомобильных дорог, в том числе включающая в себя грейдирование, внутрипоселковых дорог №01-01-15 от 02.04.2015 г; № б/н от 12.01.2015 г., | 01.01. 2015 г. | 30.06 2015 г. | 393,4 | 208,3 | 208,3 |
| 1.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Н.В. Нагорная специалист первой категории (Глава Горненского городского поселения Н.А. Колесников) | ремонт дорог с твердым покрытием автомобильных дорог запланирован на 2-ое полугодие 2015 г. | 01.01. 2015 г. | 30.06 2015 г. | 100,0 | - | - |
| 1.3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. | Н.В. Нагорная специалист первой категории (Глава Горненского городского поселения Н.А. Колесников) | содержание и ремонт автомобильных дорог с твердым покрытием контракт № 1 от 23.06.2015 г. | 01.01. 2015 г. | 30.06 2015 г. | 80,2 | - | - |
| 1.4 | Иные мероприятия в сфере дорожной деятельности | Н.В. Нагорная специалист первой категории (Глава Горненского городского поселения Н.А. Колесников) | Оформление технической документации на автомобильные дороги запланировано на 2-ое полугодие 2015 г | 01.01. 2015 г. | 30.06 2015 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Оценка муниципального имущества, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности Горненского городского поселения | Н.В. Нагорная специалист первой категории (Глава Горненского городского поселения Н.А. Колесников) | выполнение комплексных работ по изготовлению технических планов внутрипоселковых дорог работы запланированы на 2-ое полугодие 2015 г. | 01.01. 2015 г.. | 30.06 2015 г. | 20,0 | - | - |
| 1 | Контрольное событие программы | Н.В. Нагорная специалист первой категории (Глава Горненского городского поселения Н.А. Колесников) | грейдирование, отсыпка дорог, ямочный ремонт, установка дорожных знаков, производится в соответствии с заключенными контрактами | х | 30.06 2015 г. | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2«Повышение безопасности дорожного движения на территории Горненского городского поселения» |
| 2.1 | Основное мероприятие | Н.В. Нагорная специалист первой категории (Глава Горненского городского поселения Н.А. Колесников) | разъяснительная работа по повышению безопасности дорожного движения | 01.01. 2015 г. | 30.06 2015 г. | 10,0 | - | - |
| 2.1 | Организация дорожного движения | Н.В. Нагорная специалист первой категории (Глава Горненского городского поселения Н.А. Колесников) | Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам Горненского городского поселения запланировано на 2-ое полугодие 2015 г. | 01.01. 2015 г. | 30.06 2015 г. | 10,0 | - | - |
| 2.2 | Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами | Н.В. Нагорная специалист первой категории (Глава Горненского городского поселения Н.А. Колесников) | Снижение уровня нарушения правил дорожного движения среди целевых групп участников дорожного движения (информация представлена на информационных стендах поселения, озвучена на сходах граждан) | 01.01. 2015 г. | 30.06 2015 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Контрольное событие программы | Н.В. Нагорная специалист первой категории (Глава Горненского городского поселения Н.А. Колесников) | Разъяснительная работа по повышению безопасности дорожного движения (информация представлена на информационных стендах поселения, озвучена на сходах граждан) | х | 30.06 2015 г. | X | X | X |

Глава Горненского городского поселения                                        Н.А.Колесников